Znak sprawy: Za.271.4.2015

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic.

- Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach Zezulin Pierwszy i Kocia Góra

do dz. nr 157/1

- Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Stary Radzic do dz. nr 219/10

- Budowa pompowni na sieci wodociągowej w miejscowości Zezulin Pierwszy.

SPIS TREŚCI:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Formularz informacyjny

- Załącznik I - wzór „Oferta przetargowa”.

- Załącznik II - wzór „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”.

- Załącznik III - wzór „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”.

- Załącznik IV -  Wzór dokumentu „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej”.

- Załącznik V - wzór „Wykaz wykonanych robót”.

- Załącznik VI - wzór “Wykaz osób”.

- Załącznik VII -  wzór „Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień”.

- Załącznik VIII - wzór „Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy”.

- Załącznik IX – Wzór „Umowa”.

- Załącznik X - Tabela wartości elementów scalonych

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  (SST)

- Przedmiar robót.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Ludwin, 21- 075 Ludwin 51

tel. (81) 75 70 901, fax  (81) 75 70 028

e-mail: www.ludwin.powiatleczynski.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegająca na budowie:

Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic:

  - Sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Zezulin Pierwszy i Kocia Góra do dz. nr 157/1

  - Sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Stary Radzic do dz. nr 219/10

  - Pompowni na sieci wodociągowej w miejscowości Zezulin Pierwszy.

Klasyfikacja robót wg CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

ZAKRES ROBÓT:

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Zezuli Pierwszy i Kocia

Góra do dz. nr 157/1

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

- roboty ziemne

- sieć wodociągową z rur PE Dz 90x 8,2 mm wraz z uzbrojeniem

- przyłącza wodociągowe wraz z podłączeniem posesji – 5 kpl.

2. Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzic Stary do dz. nr 219/10

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

- roboty ziemne

- sieć wodociągową z rur PE Dz 160x 14,7 mm wraz z uzbrojeniem

- przyłącza wodociągowe wraz z podłączeniem posesji – 7 kpl.

3. Budowę pompowni na sieci wodociągowej w miejscowości Zezulin Pierwszy

- roboty ziemne

- dostawę i montaż pompowni kontenerowej

- wykonanie ogrodzenia z siatki

- wykonanie linii elektrycznej zalicznikowej dla potrzeb zasilania pompowni

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia

- programu zapewnienia jakości

Wykonawca  w ramach ceny umownej zobowiązany jest do :

- zapewnienia możliwości dojazdu i dojść do posesji przylegających do miejsca wykonywania robót

- bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na odcinkach gdzie trwają roboty.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w Projektach budowlanych i w  Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej.

Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu budowlanego i SST.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy:

- oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej

- harmonogram rzeczowo - finansowy

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).

Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST.

Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej.

Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian.

###### IV. Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 maja 2015 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa     w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

    - Posiadania wiedzy i doświadczenia;

    - Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:

    - Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu wiedzy i doświadczenia w oparciu o Załącznik „Wykaz wykonanych robót”. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (tj. zakończył realizację) minimum dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę wyłącznie sieci wodociągowej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 1409 z późn. zm.) o wartości robót co najmniej  250 000 zł (netto); słownie: dwieście pięćdziesiąt  tysięcy zł każda z nich i udokumentuje, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

    - Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w oparciu o Załącznik „Wykaz osób” oraz Załącznik „Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień”. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże dysponowanie (wraz z podstawą do dysponowania) następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przewidzianymi do pełnienia funkcji:

- kierownika budowy

Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w pełnieniu  funkcji kierownika budowy/robót branży sanitarnej na minimum 2 inwestycjach polegających na budowie sieci wodociągowej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 1409 z późn. zm.) o wartości robót co najmniej  150 000 zł (netto); słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł, przy czym inwestycja ta powinna być pomyślnie zakończona i odebrana przez Inwestora.

- kierownika robót branży energetycznej

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakres uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierownika robót branżowych powinien pozwalać na prowadzenie robót              w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej.

3) Wykonawca wykaże, że:

a)  posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych),

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych.

3. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe  wyrażone w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu  
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - Zamawiający żąda dołączenia do oferty,           w szczególności, pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot.

UWAGA!

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania   z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.

5. Zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału Wykonawca załączy do oferty Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wzór – Zał. II)

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu wiedzy 
i doświadczenia Wykonawca załączy do oferty wykaz robót budowlanych (wzór– zał. V), o których mowa w pkt V.2.1) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga:

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, o których mowa w ppkt 2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ppkt 2.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca załączy do oferty:

    - Wykaz osób, o których mowa w pkt. V.2 ppkt. 2), które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia (wzór - zał. VI) ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją   o podstawie dysponowania tymi osobami.

    - oświadczenie, że wskazane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia (wzór Zał. VII).

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału polegającego dysponowaniu sytuacją ekonomiczną i finansową, Wykonawca załączy do oferty:

1) rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości co najmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych),

2) polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

5.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. III). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(spółki cywilne, konsorcja) oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Listę podmiotów należących  tej samej do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór Załącznik IV). Oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z płaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że:

      - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert,

      - nie zalega z płaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4) i 5) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów jakich należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

1) dowód wniesienia wadium

2) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. I)

3) wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy (wzór – Zał. VIII).

4)w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5)w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

- Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. X.2. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć          w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. Pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej “za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione w pkt. X.2.

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień  publicznych) winno być złożone w formie oryginału.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocy faksu nr 81 75 70 028 lub drogą elektroniczną na adres e- mail: ludwin@lubelskie.pl

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania faksem.

- Językiem do porozumiewania się jest język polski.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1. W sprawach technicznych – Krystyna Pinkiewicz inspektor nadzoru oraz Paweł Zdunek UG Ludwin 81/7570675 p.zdunek@ludwin.powiatleczynski.pl

2.  W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
i zawarciem umowy – Artur Ogórek tel. 81/7570675

UWAGA:

Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą specyfikację ze strony internetowej zamawiającego lub w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, proszeni są o przesłanie krótkiej informacji faksem 81 77 70 028 lub pocztą elektroniczną na adres www.ludwin.powiatleczynski.pl. zawierającej podstawowe dane firmy (nazwa, adres, numer tel. i faksu, adres poczty elektronicznej). Wykonawcy, którzy zgłoszą w ten sposób zamiar ubiegania się o udzielenie zamówienia będą przez Zamawiającego indywidualnie (bezpośrednio) zawiadamiani o np.: zapytaniach, wyjaśnieniach i zmianach dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwołaniu przez Zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców, przedłużeniu terminu składania ofert.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 15.000,00 PLN, słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr  42 poz. 275, z pózn. zm.).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

52 8191 1055 2001 0000 0042 0006 Bank Spółdzielczy Cyców.

- Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

UWAGA:

- Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1  ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną         z form rozliczenia bezgotówkowego.  Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.

Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.

- Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione 
w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ludwin przed upływem terminu składania ofert.

IX. Termin związania ofertą

Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu do  składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ), podając cenę (netto i z podatkiem VAT) wyliczoną wg pkt. XII SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia.

Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych tj.:

1) projektu budowlanego,

2) przedmiaru robót mającego charakter pomocniczy,

3) Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Ewentualne uwagi i niejasności Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być ponumerowana łącznie ze wszystkimi dokumentami i załącznikami.

Oferta powinna zawierać:

dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy,

- określenie przedmiotu oferty,

- cenę (cyfrowo i słownie),

- datę sporządzenia oferty,

- ilość i numery załączników do oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętych kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana:

Gmina Ludwin

21- 075 Ludwin 51

Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem: „Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic”.

Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed  30.04.2015 r. godz. 11.15.”

Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć firmową), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ.

- W przypadku załączenia kopii dokumentów, kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione w pkt. 2.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego winien dołączyć, do oferty, w szczególności, pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ten podmiot.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.

- Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą.

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp 
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub nie zaproszonego do składania ofert.

- zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy pzp

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Łączna wartość podwykonawstwa dla danego rodzaju robót nie może być większa niż wartość robót wyliczona przez Wykonawcę.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego– Urząd Gminy Ludwin, 21- 075 Ludwin 
w pokoju nr 5 do dnia  30.04.2015 r. do godz. 11.00.

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Ludwin, 21- 075 Ludwin  w pokoju nr 11 w dniu 30.04.2015 r. 2014 r. o godz. 11.15.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego 
w pkt. III niniejszej SIWZ, załączonego przedmiaru robót, projektu budowlanego oraz szczegółowych specyfikacji technicznych stanowiących materiał do sporządzenia oferty.

2. Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania obmiarowej jednostki elementu, 
a w szczególności:

  - robociznę bezpośrednią,

  - wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca zakupu lub wytwórni do stanowiska roboczego),

  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienie z terenu budowy do bazy sprzętowej po zakończeniu robót,

  - koszty pośrednie obejmujące: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu jednostki gospodarczej, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, obsługi geodezyjnej,

  - inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych, pomostów,

  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji oraz w okresie rękojmi.

3. Przedmiar dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ma charakter pomocniczy w celu ułatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ilości robót Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na postawie projektu budowlanego i SST.

Uwaga! Cena zawarta w formularzu „Oferta przetargowa” (załącznik- I)

XIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. wykonanie robót branży sanitarnej (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, montaż rurociągów wraz z uzbrojeniem, roboty instalacyjne pompowni)

XIV. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy i usługi.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmian, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmian wraz z dotyczącą jej częścią dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, o treści zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy.

- Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2 lub do projektu jej zmiany – wynosi 14 dni. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub do projektu jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu jej zmiany,  14-dniowy termin na zaakceptowanie zmienionego projektu umowy lub projektu jej zmiany, o którym mowa powyżej, liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy lub jej zmiany.

- Zamawiający złoży pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, w sytuacji gdy:

- w projekcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak będzie wskazania: terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, zakresu robót oraz w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu odpowiedniej części dokumentacji dotyczącej tej umowy,

- termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikający z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- projekt umowy przewiduje inną formę płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy niż: przelew na rachunek bankowy lub zawiera zapisy o zatrzymywaniu lub potrącaniu kwot z faktury podwykonawcy

- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje dokonanie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie cesji wierzytelności.

- projekt umowy nie będzie obejmował dostaw i usług niezbędnych do wykonania zakresu robót  określonego w projekcie umowy

- projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

- projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców

- projekt umowy zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego wykonawcy

- projekt umowy nie zawiera zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę

- projekt umowy nie zawiera stosownych zapisów odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców (przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelności na Podwykonawcę, dalszych podwykonawców)

- projekt umowy nie zawiera zapisów dotyczących terminu na doręczenie wystawionej faktury wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z ustawą, mające na celu   obejście ustawy albo sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

- projekt umowy z podwykonawcą nie zawiera obowiązku zgłoszenia dalszych podwykonawców Zamawiającemu oraz zabezpieczenia płatności ich wynagrodzenia zgodnie z art. XIV SIWZ ust.1-11.

5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2, wraz z dotyczącą jej częścią dokumentacji lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niedotrzymania terminu na przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości robót objętych daną umową      z podwykonawcą.

6.  Zamawiający złoży, w terminie 14 dni od przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pisemny sprzeciw, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt a- n. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy lub jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego.

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian,      w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów          o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi, niezwiązane                       z przedmiotem zamówienia jako nie podlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00  zł.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany umową o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9.  W przypadku, przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo.

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w zakres odebranych robót.

11. Zamawiający dopuszcza jako formę zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 2, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, przenoszącej na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu umowę cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, przenoszącą na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania terminu na przedłożenie Zamawiającemu umowy cesji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości robót objętych daną umową z podwykonawcą za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od ust. 6 Zamawiający może zgłosić sprzeciw do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, jeżeli nie otrzyma w wyżej wyznaczonym terminie ważnej i skutecznej umowy cesji przenoszącej prawo do wynagrodzenia na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami przetargowymi tj. czy zostały spełnione warunki przetargowe zawarte w SIWZ,

czy Wykonawca przyjmuje warunki określone w SIWZ oraz projekcie umowy.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

a)	Cena - 95 %

b)	Okres udzielonej gwarancji – 5 %

3. Sposób oceny:

a)	kryterium CENA będzie rozpatrywane na podstawie ceny ryczałtowej brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wg poniższego wzoru:

Cena najniższej oferty

Kryterium cena = ------------------------------ x 100,00 x 95%

Cena badanej oferty

b)	kryterium OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI będzie rozpatrywane na podstawie podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji wg poniższego wzoru:

Okres udzielonej gwarancji w badanej ofercie

Okres udzielonej gwarancji = -------------------------------------------------- x 100,00 x 5 %

Najdłuższy zaoferowany okres udzielonej gwarancji

4. Końcowa ocena oferty będzie dokonana wg poniższego wzoru:

Ocena oferty = cena + okres udzielonej gwarancji

Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 100 pkt. oferując najniższą cenę oraz najdłuższy okres udzielonej gwarancji.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyska najwyższą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. W przypadku, gdy zawiadomienie zostanie przesłane inaczej niż faksem lub drogą elektroniczną umowa może zostać podpisana nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia. Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż wymieniony powyżej jeżeli w postępowaniu o  udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia.

- Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż wymieniono w ust. 1 jeżeli               w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia, a także w przypadku jeżeli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XVII SIWZ. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej Wykonawca obowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym treści gwarancji.

- W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający asortymenty robót. Przedłożony harmonogram musi uwzględniać kolejność i terminy wykonania robót budowlanych wynikające z technologii ich wykonywania. W przypadku stwierdzenia wad w przesłanym do uzgodnienia harmonogramie, Wykonawca w terminie 3 dni od wezwania, przedłoży poprawiony harmonogram. Umowa zostanie podpisana po zaakceptowaniu przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego. Harmonogram winien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób, które będą uczestniczyły                w realizacji zamówienia.

W przypadku uprawnień uzyskanych w krajach Unii Europejskiej, Wykonawca winien złożyć decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzję o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydaną przez właściwą radę izby inżynierów, albo inny dokument potwierdzający, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

- W przypadku, gdy, wybrana oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, także pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości    10 % ceny brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr  42 poz. 275, z pózn. zm.).

- Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, której mowa w ust. 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o ile nie wystąpią potrącenia na pokrycie roszczeń z gwarancji.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę        w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ (Załącznik nr IX).

XIX. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:

  - Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty.

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego.

b)   w przypadku gdy wystąpią roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

c)   w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.

d) w przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub kolizje nie objęte zamówieniem podstawowym, a konieczne do wykonania przed robotami podstawowymi i mające wpływ na termin zakończenia zamówienia podstawowego.

2)  Zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego:

  - spowodowane warunkami atmosferycznymi:

- klęski żywiołowe

- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwałych, obfitych opadów deszczu lub śniegu, niskich temperatur w dzień      i w nocy) uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz SST.

  - spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich  ujawnienia na placu budowy gdy  uniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie           z dokumentacją projektową

2.3. spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.

2.4. spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów.

3) Zmianie dotyczącej zakresu robót,  wynagrodzenia i terminu.

      - Nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty.     W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana  terminu.

      - Okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie.

      - Zmianie uległy stawki podatku VAT, w tym przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian - zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia.

4) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany 
z 14-dniowym wyprzedzeniem składać Zamawiającemu pisemną informację o planowanej zmianie każdej z osób wykazanych w ofercie.

5). Zmianie dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

6) Zmiany podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się               w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca  spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7) Rezygnacja z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż  Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8) Powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia- w przypadku, gdy Wykonawca    w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy, w takim przypadku Wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 8 wzoru umowy.

XX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

XXIII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać ofert wariantowe, jeśli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiający a Wykonawcą

Rozliczenie finansowe zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

XXV. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową , jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXVI. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz             z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XXVII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz             z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowanie aukcji elektronicznej.

Zatwierdził w dniu 15.04.2015 r.