.....................................................

/nazwa, pieczątka Zamawiającego/

znak sprawy: BIP Za.341/7/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełnienie roli  Inspektora Nadzoru operacji pod nazwą:

„Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia - etap I”

objętej umową o przyznanie pomocy nr 00172-6921-UM0300071/09 w ramach działania

„PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013

Zamawiający:

Gmina Ludwin

21-075 Ludwin

tel. (81) 7570901

fax (81) 757010; 757028

NIP : 713-17-80-870

Regon: 431019610

Zatwierdził :

Pełniący Funkcję Wójta

Gminy Ludwin

Sławomir Czubacki

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zgodnie z art.36 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera:

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego

2) tryb udzielenia zamówienia

3) opis przedmiotu zamówienia

4) termin wykonania zamówienia

5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

6) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7) informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

8) wymagania dotyczące wadium

9) termin związania ofertą

10) opis sposobu przygotowania ofert

11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12) opis sposobu obliczenia ceny

13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

14) informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

17) pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

18) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

19) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp

20) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

21) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

22) maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

23) informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje, dotyczące dynamicznego systemu zakupów

24) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

25) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogę elektroniczną

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Ludwin 21-075 Ludwin 51

tel (81) 7570901

fax (81) 757010 ; 75 70 028

NIP: 713-17-80-870

Adres strony internetowej : www.ludwin.powiatleczynski.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony (art.39 Pzp)

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie usługi Pełnienia roli  Inspektora Nadzoru operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia - etap I

objętej umową o przyznanie pomocy nr 00172-6921-UM0300071/09 w ramach działania

„PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013

Sieć kanalizacyjna rozdzielcza odprowadzać będzie ścieki socjalno-bytowe z gospodarstw rolnych i siedlisk zlokalizowanych  w miejscowościach: Dratów, Dąbrowa i Dratów Kolonia.

Sieć kanalizacyjna wykonana będzie z rur PE 100 SDR 11 :

PE	160/14,6				mb	1 953.0

PE	125/11,4 				mb	1 452.0

PE	110/10					mb	3 456.0

PE	90/8.2					mb	2 319.0

PE	75 6.8					mb	2 051.0

PE	63 5.8					mb	923.0

PE	63 5.8	(przyłącza)			mb	5 428.0

przepompownia indywidualna		szt  	226

przepompownia indywidualna spec.		 szt	2

zestawów odpowietrzających 		 szt	4

studzienek technologicznych 		 szt	14

rurociągów grawitacyjnych 160 mm 	mb	1 265.0

Zamiarem Zamawiającego jest, aby Inspektor Nadzoru działał przy realizacji inwestycji w jego imieniu, co szczegółowo zostanie określone w zawartej z nim umowie.

1. Podstawowe obowiązki w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych polegać będą na:

- sprawdzeniu dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. l133 z późn zm.).

- opracowaniu w porozumieniu z Zamawiającym dokumentację przetargową (w wersji papierowej i elektronicznej i będzie brał udział w formułowaniu odpowiedzi na zapytania wykonawców, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

- nanoszeniu poprawek w dokumentach przetargowych,

- Podstawowe obowiązki w czasie od wyboru oferenta do rozpoczęcia robót budowlanych polegają na:

- przekazaniu dokumentacji wykonawcy;

- przejęciu od wykonawcy uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawiającego cykl realizacji inwestycji;

- udział w przekazywaniu wykonawcy placu budowy;

- Podstawowe obowiązki w trakcie prowadzenia robót budowlanych polegają na:

- ogólnym nadzorze nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- kierowanie realizacją inwestycji, sporządzał dokumentację, prowadził rejestr robót, opiniował harmonogram rzeczowo• finansowy zgodnie z procedurami i standardami Unii Europejskiej i wymogami Programu w ramach, którego realizowany jest przedmiot zamówienia, a także opiniował płatności, a następnie po zakończeniu realizacji inwestycji przekaże dokumentację w całości Zamawiającemu celem archiwizacji.

- przedstawia opinie Zamawiającemu na temat podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. W przypadku opinii negatywnej przedstawia pisemnie uzasadnienie swojej decyzji.

- wydaje Kierownikowi Budowy/Robót polecenia niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej realizacji inwestycji potwierdzone wpisem do dziennika budowy. sprawdza wykonanie tych poleceń potwierdzając ich wykonanie również wpisem do dziennika budowy.

- sprawdza i analizuje postęp robót budowlano-montażowych.

- za zgodą Zamawiającego ma prawo zawiesić część lub wszystkie roboty budowlane oraz dostawy, przedstawiając Wykonawcy robót budowlanych podstawę takiej decyzji.

- sprawdza i odbiera roboty budowlane, które mają być zakryte lub usunięte, uczestniczy w próbach i akceptacji instalacji technicznych; przygotowuje i uczestniczy w procesie przyjęcia zakończonych robót oraz dostarczonych i zamontowanych urządzeń, a także w przekazaniu ich do eksploatacji.

- w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych zawiadamia o fizycznych warunkach, które uważa za nie do przewidzenia, Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić czy i w jakim stopniu warunki te były nieprzewidywalne, a określiwszy ich wpływ na termin ostateczny i koszt realizacji zadania, natychmiast poinformować Zamawiającego. Decyzja ostateczna, obowiązująca wszystkie strony będzie podjęta przez Zamawiającego.

- przeprowadzi szczegółowe badanie sytuacji bieżącej realizowanej inwestycji, opierając się na dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego: projekcie budowlanym, przedmiarze robót, dokumentach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, pozwoleniu na budowę oraz przyjętym harmonogramie i na tej podstawie zidentyfikuje ewentualne obszary problemowe i zarekomenduje działania zapobiegawcze.

- będzie odpowiedzialny za organizowanie i koordynowanie procesu inwestycyjnego, obejmującego roboty budowlane i dostawy sprzętu, będzie sprawdzał jakość robót i dokonywał kontroli dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów dostarczonych materiałów, urządzeń i sprzętu, będzie dokonywał częściowego i końcowego odbioru robót a takle będzie dokonywał rozliczania płatności odnoszących się do robót oraz będzie kontrolował rzeczowy i finansowy postęp robót.

- sprawdza czy personel kierujący robotami budowlanymi zatrudniony przez Wykonawców robót budowlanych spełnia warunki umowy oraz czy posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych

- będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym i zapewni dyspozycyjność nadzoru na placu budowy

- będzie sporządzał sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji i przedstawiał je Zamawiającemu w terminach wzajemnie uzgodnionych.

- sprawdza czy wszystkie polisy ubezpieczeniowe, wymagane zgodnie z umową na Wykonanie robót budowlanych są utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas trwania tej umowy.

- wydawaniu zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym;

- podejmowaniu wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu;

- prowadzeniu nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym;

- stałej konsultacji i doradztwie fachowym na rzecz Zamawiającego;

- współpracy z nadzorem autorskim;

- ocenianie i weryfikowanie propozycji ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym i przedkłada Zamawiającemu.

- w porozumieniu z Zamawiającym odpowiada za zatwierdzenie lub odrzucenie zmian w robotach zaproponowanych przez Wykonawcę, które mają przyspieszyć zakończenie robót. poprawić wydajność lub wprowadzić zmiany, które byłyby korzystne dla Zamawiającego

- negocjuje z Wykonawcą robót budowlanych i uzgadnia z Zamawiającym wszystkie zmiany w zakresie wartości robót i odchyleń od harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji

- w przypadku, gdy pojawią się roboty nie zawarte w projektach budowlanych, Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych sposób działania.

- przeprowadza procedury związane z ewentualnymi zmianami pozwolenia na budowę.

- informuje Zamawiającego o nieprawidłowościach czy problemach pojawiających się podczas realizacji inwestycji i zapobiega wszelkim roszczeniom i zwłokom. kiedy tylko jest to możliwe.

- sprawdza jakość wykonanych prac, użytych materiałów, a zwłaszcza zapobiega zastosowaniu wadliwych materiałów budowlanych, które nie są dopuszczone do użytku i stosowania w budownictwie.

- Sprawdza i akceptuje wszystkie atesty i certyfikaty urządzeń i materiałów, które mają  być zastosowane.

- opracowaniu raportów okresowych i raportu końcowego.

- sprawdzi i skompletuje dokumentację powykonawczą, zatwierdzi ją, a następnie przekaże Zamawiającemu.

- obsługa Okresu Gwarancyjnego. Wykonawca będzie podejmował działania wynikające z ujawnienia ewentualnych wad i usterek, nadzorował ich usuwanie, organizował i uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

- przeprowadza regularne inspekcje placu budowy, aby sprawdzić jakość materiałów, zgodność wykonywanych prac budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę. przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz umową.

- egzekwuje od Wykonawców robót budowlanych dokumentację powykonawczą wg zasad prawa budowlanego

- Podstawowe obowiązki w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji polegają na:

- ogólnym nadzorze nad realizacją Zadania

- opracowanie Sprawozdań z Realizacji Projektu

- prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją projektu,

- sporządza Protokoły Konieczności i Negocjacji.

- ściśle współpracuje z Zamawiającym, w zakresie dotyczącym rozliczeń realizowanej inwestycji, w razie potrzeby w terminach uzgodnionych z Zamawiającym organizacje narady techniczne w sprawach dotyczących bieżących i przyszłych robót oraz zgodności ich realizacji z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

- wykona ostateczne finansowe i rzeczowe rozliczenie wykonanych robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego.

- dostarczy wszelkie dane w zakresie zrealizowanego zadania niezbędne do opracowania sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

- Opracowywanie dla instytucji wdrażającej wszelkich analiz i informacji dotyczących realizacji robót.

- Sprawdzeniu i skompletowaniu dokumentację powykonawczej, zatwierdzeniu jej, a następnie przekaże ją Zamawiającemu

- Przygotowania wniosków o płatność

- Uczestniczenie w pracach związanych z audytem  Instytucji Pośredniczących i Finansujących

- Spełnia role arbitra w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.

- Po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczania zadania.

- Wszystkie dokumenty będą opatrywane znakami  zgodnie z przepisami rozporządzenia 1974/2006 oraz z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 – 2013, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5. Zwycięzca przetargu powinien w trakcie procesu inwestycyjnego podejmować także inne działania, które zabezpieczałyby interes Zamawiającego i przyczyniły się do sprawnego realizowania inwestycji.

Będzie on także zobowiązany do przygotowania i sporządzania dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do instytucji finansujących tę inwestycję.

6.Wykonawca wykonuje nadzór inwestorski na robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane

7. Wykonawca  jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie umowy na roboty budowlane, zgodnie z jej zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczeń Wykonawcy, wydaje polecenia Wykonawcy.

8. Wykonawca będzie konsultował wszystkie decyzje ważne z punktu widzenia realizacji inwestycji z Zamawiającym.

9.Zamawiający będzie podejmować ostateczne decyzje odnośnie zatwierdzenia formularzy dokumentów opracowanych przez Wykonawcę, wszelkich zmian w harmonogramach rzeczowo - finansowych, a także zmian w zakresie robót budowlanych.

10.Wykonując swoją funkcję Wykonawca powinien stworzyć niezbędną strukturę organizacyjną odpowiednią dla prawidłowej realizacji umowy. Strukturą bezpośrednio będzie kierował Kierownik Zespołu Inspektorów.

8. Wspólny słownik zamówień CPV

71520000-9 Usługa nadzoru budowlanego

79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71311300-4 - Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

9. Rodzaj zamówienia:  usługi

IV.Termin wykonania zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20-12-2010r.

2. Terminy Współpracy:

2)opracowanie dokumentacji przetargowej - 14 dni od daty podpisania umowy

2) obsługa okresu gwarancyjnego - do momentu dokonania odbiorów pogwarancyjnych i

otrzymania akceptacji i świadectwa odbioru ostatecznego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące :

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonana zamówienia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki z ust 1 pkt 1 i 4  powinien spełnić co najmniej jeden z wykonawców, albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust .2. powinien spełnić każdy z wykonawców.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wykonawca wykaże posiadanie uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla min. 1 osoby.

2) wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji projektu o podobnym zakresie o wartości nie mniejszej niż 3 mln PLN brutto jednocześnie współfinansowanej ze środków zewnętrznych.

3) Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaże dyspononowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na stanowiskach podanych poniżej ( min. 1 osoba w każdej wymienionej specjalności):

a)  Kierownik Zespołu Inspektora nadzoru  posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru  lub Kierownika zespołu dla przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego o podobnym zakresie współfinansowanego ze środków zewnętrznych;

b) inspektora nadzoru branży sanitarnej posiadającym:

- uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego

c)  inspektora nadzoru branży elektrycznej posiadającym:

- uprawnienia budowlane w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

(podstawa prawna - art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( tj. DzU z 2006r.> nr 156, poz. 1118)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował ww. potencjałem kadrowym przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

Oświadczenia:

1)  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

4)Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

VII. Inne dokumenty nie wymienione

1) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

2) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)- w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres e-mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią.

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego:

pisemnie na adres: Gmina Ludwin 21-075 Ludwin 51

za pomocą faksu na nr ( 81) 7570028; 81 75 70 010

drogą elektroniczną : ludwin@lubelskie.pl

5. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami są :

  - Sławomir Czubacki

  - Szymon Czech

6. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym, mowa w ust .6. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w ust.6.

9. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Wyjaśnienia oraz modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Pzp.

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

13. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl. Na stronie tej Zamawiający będzie również zamieszczał inne informacje związane z niniejszym postępowaniem zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. SIWZ (materiały przetargowe) można także uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ludwin, pokój nr 13 (budynek agronomówki)

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2500,00zł. (słownie: dwa tysiące pięćset zł )

2. Wadium należy  wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych wart. 45 ust. 6 ustawy Pzp

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu składania ofert. Numer Konta Bankowego

Bank Spółdzielczy Cyców  52 8191 1055  2001 0000 0042 0006

Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu oryginał dokumentu zapakowany w oddzielnej kopercie należy złożyć do opakowania z ofertą, zaś kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty. Opakowanie z wadium ma być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem "Wadium do postępowania pn. „Pełnienie roli  Inspektora Nadzoru ….”

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

4. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

7. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r, Nr 153 poz.1503 z późn zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania powinny być załączone do oferty oddzielnie i opatrzone napisem „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

10. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

12. Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

13. Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany.

15. Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie "WYCOFANIE”. Koperta taka zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Koperta z ofertami wycofanymi nie będzie otwierana.

16. Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub trwale zamkniętych opakowaniach :

1)  koperta zewnętrzna powinna być zaadresowanych na adres : Gmina Ludwin 21-075 Ludwin 51  oraz powinna zawierać napis : „Oferta –Inspektor nadzoru”

2) na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis : „Oferta –Inspektor nadzoru”

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat ) w Urzędzie Gminy Ludwin najpóźniej do dnia 19-04-2010r do godz. 10:00

2. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19-04- 2010r o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Gminy Ludwin w pokoju nr 10 (Sala konferencyjna).

4. Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, przy czym obecność Wykonawców przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa.

5. Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium wymienionego w pkt XIII SIWZ.

6. Zamawiający może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena w ofercie winna być wyliczona w złotych polskich.

Cena winna być podana oddzielnie jako wartość brutto, wartość netto, wartość podatku VAT – w poszczególnych pozycjach, a także za całość przedmiotu zamówienia i powinna być wyrażona liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami przetargowymi tj: czy zostały spełnione warunki przetargowe zawarte w SIWZ,

czy Wykonawca przyjmuje warunki określone w SIWZ oraz projekcie umowy.

2. Komisja przeprowadzi ocenę na podstawie kryterium:

cena oferty (brutto) = 100 %

3. Do kryterium zostanie zastosowana ocena oferty na podstawie punktowej skali ocen od 0 do 10 pkt. Z dokonanej oceny zostanie obliczona indywidualna ocena każdej oferty. Najkorzystniejszą będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczonych na podstawie w/w oceny.

Przyjęta metoda przyznanych punktów za cenę polegać będzie na ocenie każdej oferty przez każdego członka komisji przetargowej według 10 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza, czyli najniższa cenowo otrzymuje 10 pkt w ocenie indywidualnej.

Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów wg wzoru:

(cena najkorzystniejszej oferty/ cena badanej oferty) x 10 pkt

Po zsumowaniu tak obliczonej ilości punków zostanie ustalona kolejność ofert, w tym oferta najkorzystniejsza.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty.

2. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ludwin oraz na stronie internetowej www.ludwin.powiatleczynski.pl

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest :

1) podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z SIWZ oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2) w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie – Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów w przedmiocie wykonywania zamówienia przed zawarciem umowy.

3) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie).

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający rezygnuje z zabezpieczenie należytego wykonania umowy .

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może dotyczyć m.in. :

  - zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

  - Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

c) nastąpiła zmiana składu osobowego zespołu Inżyniera Nadzoru.

d) nastąpiła zmiana terminu umowy na roboty budowlane.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

1.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania

XIX. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną odrzucone.

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

XXII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje, dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XXIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

XXV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną ludwin@lubelskie.pl

Spis załączników :

| Załącznik Nr 1 - | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 - | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik Nr 3 - | Wykaz wykonanych usług |
| Załącznik Nr 4 - | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| Załącznik Nr 5 - | Oświadczenie osoby fizycznej w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| Załącznik Nr 6 - | Projekt umowy |
| Załącznik Nr 7 - | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |

Ludwin, dn. 7-04-2010r.

………………………………………

Podpis Kierownika Zamawiającego

Załącznik nr 1 do SIWZ

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nr tel./nr fax |  |
| e-mail: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

O F E R T A

Gmina Ludwin

21-075 Ludwin 51

1. Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Pełnienie roli  Inspektora Nadzoru operacji pod nazwą „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia - etap I” objętej umową o przyznanie pomocy nr 00172-6921-UM0300071/09 w ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Cena oferty (całkowita wartość zamówienia)

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

2. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007r. nr 223, poz. J 655, ze ZI11.) oświadczam/y, że

zamierzamy  / nie zamierzamy*

| Lp. | części zamówienia powierzyć do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

- 3. Przedmiot zamówienia wykonamy do dnia  20.12.2011r.

    - 4. Wyrażamy zgodę na warunki płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia

    - określone w SIWZ.

- 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

- oraz załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- 6. Oświadczam/y, że projekt umowy (załącznik nr 6 do siwi) został przez nas zaakceptowany 	     i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na

- wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

- Zamawiającego. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez czas wskazany w

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- 7. Oświadczamy, że :

a) prace objęte zamówieniem  zamierzamy wykonać sami*

b) podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących prac :* ....................................................................................................................................................

8.Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………..

9.W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień, dotyczących przedstawionej oferty, prosimy o zwracanie się do :

Imię i nazwisko ……………………………………., nr fax………………………………..….,

adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………..

podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

……………………………………..

(nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie roli  Inspektora Nadzoru operacji pod nazwą „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia - etap I” objętej umową o przyznanie pomocy nr 00172-6921-UM0300071/09 w ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013 oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dotyczące :

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

…………………………………………..

podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3

WYKAZ USŁUG

| Lp. | Nazwa | Zakres rzeczowy | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Wartość | Nazwa Zamawiającego adres. telefon i fax. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające że roboty te zostały wykonane należycie.

……………………………..				……………………………………………

Miejscowość, data					podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

……………………………………..

(nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie roli  Inspektora Nadzoru operacji pod nazwą „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia - etap I” objętej umową o przyznanie pomocy nr 00172-6921-UM0300071/09 w ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013 oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

.............................................................

podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

……………………………………..

(nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax)

Oświadczenie osób fizycznych

w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie roli  Inspektora Nadzoru operacji pod nazwą „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia - etap I” objętej umową o przyznanie pomocy nr 00172-6921-UM0300071/09 w ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013  oświadczam zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w stosunku do nas:

a) nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*,

b) po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, przy czym układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*.

…………………………………………..

podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6

UMOWA

zawarta w dniu                            r. w Ludwinie pomiędzy Gminą Ludwin z siedzibą

w Ludwinie, 21-075 Ludwin 51, reprezentowaną przez Sławomira Czubackiego Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Ludwin,  zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

reprezentowanym przez:                                                 zwanym „Wykonawcą”

§ I

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie roli Inspektora Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego oraz rozliczenia finansowo-rzeczowego robót obejmujących  zadanie pod nazwą:

„Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia - etap I”

objętej umową o przyznanie pomocy nr 00172-6921-UM0300071/09 w ramach działania

„PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007-2013

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 1 do umowy.

§2

1.Za świadczone usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wysokość tego wynagrodzenia zawarta jest w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy i wynosi

3. Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy w: 	.

.

§3

l. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za dany okres jest zaakceptowany przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy harmonogram płatności.

2. Ustala się następujący termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

§4

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 20-12-2011r.

1) opracowanie dokumentacji przetargowej - 14 dni od daty podpisania umowy

2) zakończenie realizacji przedmiotu umowy przewiduje się na dzień zakończenia realizacji Projektu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykonuje nadal swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy w okresie gwarancji wynoszącym 3 lata. licząc od dnia zakończenia robót budowlanych (podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego z Wykonawcą robót); zakończenie realizacji Projektu następuje z chwilą ostatecznego rozliczenia finansowego Projektu.

2. Termin zakończenia realizacji niniejszej umowy może ulec zmianie stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót budowlanych, nad którymi Wykonawca będzie sprawował swoją funkcję

§5

1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Polisa będzie odnawialna tak, aby była ważna przez cały okres realizacji niniejszej umowy. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji terminowego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia.

§6

1.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania

wykonywania umowy w imieniu Zamawiającego jest osoba wyznaczona przez Zmawiającego.

2.Korespondencja w ramach niniejszej umowy będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysyłana faksem musi być dodatkowo potwierdzona pisemnie przez upoważnione osoby.

3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego.

§7

1.Wykonawca może proponować zmianę inspektorów przedstawionych w ofercie. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

2.Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektorów w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora/ów,

2) nie wywiązywania się inspektora z obowiązków wynikających z umowy.

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do zmiany inspektora, jeżeli inspektor nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy.

4.Wykonawca obowiązany jest zmienić Inspektora zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym.

§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronic Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 2 niniejszej umowy,

2) nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu umownego terminu wykonania, ustalonego w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 2 niniejszej umowy.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności z winy Zamawiającego obowiązują ustawowe odsetki od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia. w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, niezależnie od kar umownych.

5.W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić z każdych kwot należnych Wykonawcy.

6.Jeżeli kary umowne przekroczą 20% wartości wynagrodzenia umownego Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy lub żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

§9

1.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej  umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas jak i po wykonaniu umowy.

2.Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz do 5 lat od jej zakończenia, chyba. że uzyskają zgodę Zamawiającego na udzielenie tych informacji.

§ 10

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane

2.Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Wykonawca :       		                                           Zamawiający :

# Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załącznik do umowy nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

1. Podstawowe obowiązki w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych polegać będą na:

- sprawdzeniu dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. l133 z późn zm.).

- opracowaniu w porozumieniu z Zamawiającym dokumentację przetargową (w wersji papierowej i elektronicznej i będzie brał udział w formułowaniu odpowiedzi na zapytania wykonawców, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

- nanoszeniu poprawek w dokumentach przetargowych,

- Podstawowe obowiązki w czasie od wyboru oferenta do rozpoczęcia robót budowlanych polegają na:

- przekazaniu dokumentacji wykonawcy;

- przejęciu od wykonawcy uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawiającego cykl realizacji inwestycji;

- udział w przekazywaniu wykonawcy placu budowy;

- Podstawowe obowiązki w trakcie prowadzenia robót budowlanych polegają na:

- ogólnym nadzorze nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- kierowanie realizacją inwestycji, sporządzał dokumentację, prowadził rejestr robót, opiniował harmonogram rzeczowo• finansowy zgodnie z procedurami i standardami Unii Europejskiej i wymogami Programu w ramach, którego realizowany jest przedmiot zamówienia, a także opiniował płatności, a następnie po zakończeniu realizacji inwestycji przekaże dokumentację w całości Zamawiającemu celem archiwizacji.

- przedstawia opinie Zamawiającemu na temat podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. W przypadku opinii negatywnej przedstawia pisemnie uzasadnienie swojej decyzji.

- wydaje Kierownikowi Budowy/Robót polecenia niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej realizacji inwestycji potwierdzone wpisem do dziennika budowy. sprawdza wykonanie tych poleceń potwierdzając ich wykonanie również wpisem do dziennika budowy.

- sprawdza i analizuje postęp robót budowlano-montażowych.

- za zgodą Zamawiającego ma prawo zawiesić część lub wszystkie roboty budowlane oraz dostawy, przedstawiając Wykonawcy robót budowlanych podstawę takiej decyzji.

- sprawdza i odbiera roboty budowlane, które mają być zakryte lub usunięte, uczestniczy w próbach i akceptacji instalacji technicznych; przygotowuje i uczestniczy w procesie przyjęcia zakończonych robót oraz dostarczonych i zamontowanych urządzeń, a także w przekazaniu ich do eksploatacji.

- w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych zawiadamia o fizycznych warunkach, które uważa za nie do przewidzenia, Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić czy i w jakim stopniu warunki te były nieprzewidywalne, a określiwszy ich wpływ na termin ostateczny i koszt realizacji zadania, natychmiast poinformować Zamawiającego. Decyzja ostateczna, obowiązująca wszystkie strony będzie podjęta przez Zamawiającego.

- przeprowadzi szczegółowe badanie sytuacji bieżącej realizowanej inwestycji, opierając się na dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego: projekcie budowlanym, przedmiarze robót, dokumentach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, pozwoleniu na budowę oraz przyjętym harmonogramie i na tej podstawie zidentyfikuje ewentualne obszary problemowe i zarekomenduje działania zapobiegawcze.

- będzie odpowiedzialny za organizowanie i koordynowanie procesu inwestycyjnego, obejmującego roboty budowlane i dostawy sprzętu, będzie sprawdzał jakość robót i dokonywał kontroli dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów dostarczonych materiałów, urządzeń i sprzętu, będzie dokonywał częściowego i końcowego odbioru robót a takle będzie dokonywał rozliczania płatności odnoszących się do robót oraz będzie kontrolował rzeczowy i finansowy postęp robót.

- sprawdza czy personel kierujący robotami budowlanymi zatrudniony przez Wykonawców robót budowlanych spełnia warunki umowy oraz czy posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych

- będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym i zapewni dyspozycyjność nadzoru na placu budowy

- będzie sporządzał sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji i przedstawiał je Zamawiającemu w terminach wzajemnie uzgodnionych.

- sprawdza czy wszystkie polisy ubezpieczeniowe, wymagane zgodnie z umową na Wykonanie robót budowlanych są utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas trwania tej umowy.

- wydawaniu zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym;

- podejmowaniu wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu;

- prowadzeniu nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym;

- stałej konsultacji i doradztwie fachowym na rzecz Zamawiającego;

- współpracy z nadzorem autorskim;

- ocenianie i weryfikowanie propozycji ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym i przedkłada Zamawiającemu.

- w porozumieniu z Zamawiającym odpowiada za zatwierdzenie lub odrzucenie zmian w robotach zaproponowanych przez Wykonawcę, które mają przyspieszyć zakończenie robót. poprawić wydajność lub wprowadzić zmiany, które byłyby korzystne dla Zamawiającego

- negocjuje z Wykonawcą robót budowlanych i uzgadnia z Zamawiającym wszystkie zmiany w zakresie wartości robót i odchyleń od harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji

- w przypadku, gdy pojawią się roboty nie zawarte w projektach budowlanych, Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych sposób działania.

- przeprowadza procedury związane z ewentualnymi zmianami pozwolenia na budowę.

- informuje Zamawiającego o nieprawidłowościach czy problemach pojawiających się podczas realizacji inwestycji i zapobiega wszelkim roszczeniom i zwłokom. kiedy tylko jest to możliwe.

- sprawdza jakość wykonanych prac, użytych materiałów, a zwłaszcza zapobiega zastosowaniu wadliwych materiałów budowlanych, które nie są dopuszczone do użytku i stosowania w budownictwie.

- Sprawdza i akceptuje wszystkie atesty i certyfikaty urządzeń i materiałów, które mają  być zastosowane.

- opracowaniu raportów okresowych i raportu końcowego.

- sprawdzi i skompletuje dokumentację powykonawczą, zatwierdzi ją, a następnie przekaże Zamawiającemu.

- obsługa Okresu Gwarancyjnego. Wykonawca będzie podejmował działania wynikające z ujawnienia ewentualnych wad i usterek, nadzorował ich usuwanie, organizował i uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

- przeprowadza regularne inspekcje placu budowy, aby sprawdzić jakość materiałów, zgodność wykonywanych prac budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę. przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz umową.

- egzekwuje od Wykonawców robót budowlanych dokumentację powykonawczą wg zasad prawa budowlanego

- Podstawowe obowiązki w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji polegają na:

- ogólnym nadzorze nad realizacją Zadania

- opracowanie Sprawozdań z Realizacji Projektu

- prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją projektu,

- sporządza Protokoły Konieczności i Negocjacji.

- ściśle współpracuje z Zamawiającym, w zakresie dotyczącym rozliczeń realizowanej inwestycji, w razie potrzeby w terminach uzgodnionych z Zamawiającym organizacje narady techniczne w sprawach dotyczących bieżących i przyszłych robót oraz zgodności ich realizacji z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

- wykona ostateczne finansowe i rzeczowe rozliczenie wykonanych robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego.

- dostarczy wszelkie dane w zakresie zrealizowanego zadania niezbędne do opracowania sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

- Opracowywanie dla instytucji wdrażającej wszelkich analiz i informacji dotyczących realizacji robót.

- Sprawdzeniu i skompletowaniu dokumentację powykonawczej, zatwierdzeniu jej, a następnie przekaże ją Zamawiającemu

- Przygotowania wniosków o płatność

- Uczestniczenie w pracach związanych z audytem  Instytucji Pośredniczących i Finansujących

- Spełnia role arbitra w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.

- Po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczania zadania.

- Wszystkie dokumenty będą opatrywane znakami  zgodnie z przepisami rozporządzenia 1974/2006 oraz z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 – 2013, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5. Zwycięzca przetargu powinien w trakcie procesu inwestycyjnego podejmować także inne działania, które zabezpieczałyby interes Zamawiającego i przyczyniły się do sprawnego realizowania inwestycji.

Będzie on także zobowiązany do przygotowania i sporządzania dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do instytucji finansujących tę inwestycję.

6.Wykonawca wykonuje nadzór inwestorski na robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane

7. Wykonawca  jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie umowy na roboty budowlane, zgodnie z jej zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczeń Wykonawcy, wydaje polecenia Wykonawcy.

8. Wykonawca będzie konsultował wszystkie decyzje ważne z punktu widzenia realizacji inwestycji z Zamawiającym.

9.Zamawiający będzie podejmować ostateczne decyzje odnośnie zatwierdzenia formularzy dokumentów opracowanych przez Wykonawcę, wszelkich zmian w harmonogramach rzeczowo - finansowych, a także zmian w zakresie robót budowlanych.

10.Wykonując swoją funkcję Wykonawca powinien stworzyć niezbędną strukturę organizacyjną odpowiednią dla prawidłowej realizacji umowy. Strukturą bezpośrednio będzie kierował Kierownik Zespołu Inspektorów.

11. Terminy Współpracy:

1) opracowanie dokumentacji przetargowej - 10 dni od daty podpisania umowy

2)obsługa okresu gwarancyjnego - do momentu dokonania odbiorów pogwarancyjnych i

otrzymania akceptacji i świadectwa odbioru ostatecznego.

Załącznik nr 7

# Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Imię i Nazwisko | Wyszczególnienie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik Zespołu Inżyniera Projektu |
| 2 |  | Inspektor nadzoru robót sanitarnych |
| 3 |  | Inspektor nadzoru robót elektrycznych |

Oświadczamy, iż wlw personel posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do realizacji powierzonych zadań.