Gmina Ludwin

21-075 Ludwin

tel. (81) 7570901

fax. (81) 757010; 757028

NIP : 713-17-80-870

Regon: 431019610

www.ludwin.powiatleczynski.pl

_____________________________________________________________

Sprawa nr  :  Za 341/18/2010

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm)

tj. do kwoty 4.845.000 euro

Przedmiot zamówienia :

„Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I”

objętej umową o przyznanie pomocy nr 00172-6921-UM0300071/09 w ramach działania

„PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ”

objętego PROW na lata 2007-2013

Kod wg CPV:

45.23.13.00 -8 - Roboty budowlane  w zakresie budowy wodociągów i

rurociągów do odprowadzania ścieków

45.23.2 4.40-8 –  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

do odprowadzania ścieków

Zatwierdzone do użytku:

..................................................................

(podpis i pieczątka zatwierdzającego)

Ludwin  , dnia   06-07-2010r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część I    -   Instrukcja dla Wykonawców

Część II   -  Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Część III  -  Opis przedmiotu zamówienia:

-   Przedmiar robót

-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

-   Dokumentacja techniczna

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA  WYKONAWCÓW

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), oznaczanej dalej w SIWZ skrótem „pzp” oraz obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Zamawiający:

Gmina Ludwin, 21-075 Ludwin 51

tel (81) 75 70 901

fax (81) 75 70 028

NIP: 713-17-80-870

Adres strony internetowej : www.ludwin.powiatleczynski.pl

Adres poczty elektronicznej -postępowanie będzie prowadzone w formie pisemnej.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami pzp - art. 39 prowadzony w procedurze dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest operacja pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I” obejmująca wykonanie:

Sieci kanalizacyjnej rozdzielczej odprowadzającej ścieki socjalno-bytowe z gospodarstw rolnych i siedlisk zlokalizowanych  w miejscowościach: Dratów, Dąbrowa i Dratów Kolonia.

Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa wykonana będzie z rur PE 100 SDR 11 w zakresie:

PE	160/14,6				mb	1 953.0

PE	125/11,4 			mb	1 452.0

PE	110/10				mb	3 456.0

PE	90/8.2				mb	2 319.0

PE	75 6.8				mb	2 051.0

PE	63 5.8				mb	923.0

PE	63 5.8	(przyłącza)		mb	5 428.0

przepompownia indywidualna		szt  	226

przepompownia indywidualna spec.	szt	2

zestawy odpowietrzające 		              szt	4

studzienki technologiczne 	              szt	14

rurociągi grawitacyjne 160 mm 	              mb	1 265.0

Oznaczenie zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

45.23.13.00-8 - Roboty budowlane  w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.23.24.40-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót stanowiące III część  SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Do każdej z nazw firm, przykładowych znaków towarowych, typów urządzeń, które zostały wymienione w niniejszych projektach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót (stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ) – dodaje się słowo „lub równoważne”.  Za „równoważne” rozumie się urządzenia lub materiały o parametrach nie gorszych niż wyszczególnione w SIWZ.

- Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

- Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

- Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego wg zasad określonych w art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i zamówień dodatkowych wg zasad określonych w art. 67 ust.1, pkt 5. Roboty  uzupełniające i dodatkowe,  których potwierdzona  przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony umowy uzupełniającej, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  odbioru końcowego zadania tj.:  31.08.2011r .

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

9.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień   do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

9.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- Zamawiający nie opisuje wymagań do warunku określonego w pkt. 9.1.1.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia, nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

- Zamawiający uzna warunek określony w pkt. 9.1.2 za spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże,  że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał roboty budowlane, których przedmiotem było :

wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej lub ciśnieniowej o wartości  zamówienia minimum 2.500.000, zł. brutto

Należyte wykonanie zamówienia musi być potwierdzone dokumentem, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Zamawiający uzna warunek określony w pkt. 9.1.3 za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane:

a) Kierownik Robót Sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami    budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych,          wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  wydane na podstawie obecnie          obowiązujących przepisów lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b)  Kierownik Robót Elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wymagane są uprawnienia budowlane uprawniające zgodnie z prawem budowlanym do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robot, odpowiedniej specjalności i zakresie wymaganym dla przedmiotu zamówienia. Samodzielna funkcja techniczna może być pełniona także przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 17.04.2008r nr 63, poz.. 394).

Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

- Zamawiający uzna warunek w pkt. 9.1 .4 za spełniony jeżeli Wykonawca:

a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej  2.000.000 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej  2.000.000 zł

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.000.000 zł.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) wykonawcy złożą następujące dokumenty i wypełnione formularze:

10.1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, sprecyzowanych w pkt. 9 niniejszej SIWZ, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający żąda w formie oryginału lub poświadczonej przez wykonawcę kserokopii za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i   doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono spełniających warunki określone w ust. 9.2 pkt 2  - zgodnie  z  form. Nr 4 ,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  spełniający warunki określone w ust. 9.2 pkt.3  -  zgodnie  z  form. Nr 5,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane           uprawnienia,

- informacje banku lub  spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową  wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -   spełniającą warunki określone w ust. 9.2 pkt.4 lit. a) -zgodnie  z  form. Nr 6 ,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia- spełniającą warunki określone  w ust. 9.2 pkt. 4 lit. b,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa z art.22 ust.1  sporządzonego według wzoru stanowiącego  załącznik do niniejszej IDW - zgodnie z  form. Nr 2 (w formie oryginału).

10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda w formie oryginału lub poświadczonej przez wykonawcę kserokopii za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:

- podpisanego oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia–  form. Nr 3,   (w formie oryginału),

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na  ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy).

10.3.  Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej , składa:

- Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje  się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem  samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty składane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, Powyższe dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10.4   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy wezwie pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy oceniane będą łącznie: doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa.

- W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia, Wykonawcy składający ofertę wspólną wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie  10.2  lub  odpowiadające im określone w punkcie  10.3 składają oddzielnie przez każdego wykonawcę.

10.5.  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

10.6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu  na zdolność finansową innych podmiotów przedkłada informację z banku lub  spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, dotyczącej podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową  wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.7. Dodatkowe informacje:

a) Zamawiający określając wymogi w zakresie uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z polskim prawem oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom spoza terytorium RP w zakresie koniecznym do realizacji niniejszego zamówienia.

b) Wszystkie wskazane osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca zapewni tłumacza, na własny koszt dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

c) Wymagane okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć przed upływem terminu składania ofert.

d) Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej zostanie wykluczony z postępowania.

e) Wykonawca zostanie również wykluczony z postępowania jeżeli będą zachodziły okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp.

f) Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa  w rozdz. 9 SIWZ  na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów żądanych przez Zamawiającego wymienionych w rozdz. 10 SIWZ potwierdzających spełnienie tych warunków.

g) Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych w ofercie dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku. W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za nie spełniony z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp.

h) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane  roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

- Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami.

11.1. Uprawnionymi pracownikami zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami będą:

- Sławomir Czubacki – Pełniący Funkcję Wójta

- Szymon Czech – inspektor .

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia, informacje itp. ( zwana dalej jako „Korespondencja”) - Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

11.2. Zamawiający dopuszcza składanie „Korespondencji” za pomocą telefaksu  na  Nr :   0817570028 ,  ale musi być ona niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania „Korespondencji”. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

11.3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przedmiotu zamówienia.

11.4. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

11.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania oraz przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

11.7. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

11.8. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie przekazana wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępniona na stronie internetowej zamawiającego.

11.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

- Wadium.

  - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:  100.000zł

  - Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

12.3.  Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy:

Nr konta : 52 8191 1055  2001 0000 0042 0006

Bank: Bank Spółdzielczy Cyców

  - . Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy złożyć w formie oryginału w  Urzędzie Gminy Ludwin, pokój – nr. 16 (pokój księgowości) ,  a  w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopie.

  - Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia: .20-07-2010r. do godz. 10.00

  - Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie zamawiającego.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium:

- wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a,

- wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

12.8  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25. ust.1, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Termin związania ofertą.

  - Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30dni.

  - Pierwszym dniem terminu związania ofertą  jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert.

13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami specyfikacji.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w maszynopisie lub ręcznie pismem czytelnym, podpisana oryginalnie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane przez upoważnioną do tego osobę i kolejno ponumerowane.

- W przypadku, gdy Wykonawca, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, wszystkie zapisane strony kopii dokumentu wchodzące w skład oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez   osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów (o których mowa w §1 ust. 2 i 3  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r w sprawie rodzajów i dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy….) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone  za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

14.3  Ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów.

14.4  Oferowane warunki realizacji   zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu ofertowym  ( form. Nr 1 ), do którego należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu 10 SIWZ oraz kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów, oświadczenie o akceptacji warunków umowy(form. Nr 8), jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcy zobowiązany jest wskazać tę część  ( form. Nr 7 ), dowód wpłaty wadium.

14.5   Wykonawca zamieści ofertę w kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, zaadresowaną do Zamawiającego oraz oznaczonej następująco:

  - Oferta na realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I””, „Nie otwierać przed .20-07-2010r. do godz. 10.00”

14.6  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 14.5, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.

14.7  Wykonawca uprawniony jest do zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

14.8  Ofertę i załączniki należy przygotować zgodnie z treścią załączonych do niniejszej Specyfikacji formularzy.

14.9 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

14.10 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.11 Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie istotne informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty.  Wizję lokalną dokonuje wykonawca na własny koszt.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - 15. 1.  Ofertę należy złożyć w  Urzędzie Gminy Ludwin,  pokój Nr 5 (sekretariat)  w terminie do dnia :  .20-07-2010r. do godz. 10.00

  - 15.2.  Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi dnia jw. o godz. .20-07-2010r. do godz. 10.30

w siedzibie Zamawiającego –  pok. Nr 10 (sala konferencyjna).  Zaprasza się wszystkich Wykonawców do udziału w sesji otwierania ofert.

15.3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.4. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych: nazwa i adres Wykonawcy, cena ofertowa, warunki gwarancji, warunki płatności, termin wykonania.

  - . W przypadku złożenia oferty po terminie jw.- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę .

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

16.1.  Podstawy sporządzenia kosztorysu ofertowego

- W celu obliczenia ceny oferty  łącznie  z  podatkiem VAT należy  wykonać kosztorys ofertowy  metodą kalkulacji uproszczonej.

- Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zakresami robót, ujętymi w  przedmiarach, projekcie budowlanym oraz  szczegółowej specyfikacji technicznej, stanowiących załącznik do SIWZ.

- Rozliczeń dokonuje się w PLN z dokładnością do 1 grosza.

- Cena  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia  wynikające  z przedmiaru robót, projektu budowlanego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej jak również w szczególności następujące koszty:

  - projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją,

  - utrzymania zaplecza budowy,

  - pełnej obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenia obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej,

  - ubezpieczenia budowy przez wykonawcę,

  - naprawy uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi,

  - projektu organizacji ruchu wraz z jego realizacją

  - zajęcia pasa drogowego lub ograniczenia ruchu,

  - rozbiórki elementów pasa drogowego

  - odtworzenia elementów pasa drogowego,

  - wycinki i karczowania drzew i krzewów kolidujących z przebiegiem sieci,

  - odszkodowania dla właścicieli gruntów za szkody spowodowane przez wykonawcę, wynikłe przy realizacji robót na terenie budowy,

  - usunięcia kolizji z urządzeniami, drogami, itp. znajdującymi się w obrębie robót,

  - związane z odbiorami wykonanych robót

  - wykonania dokumentacji podwykonawczej,

  - wykonanie  i  umieszczenie w  miejscu  realizacji  inwestycji tablicy  informacyjnej, że inwestycja  jest współfinansowana  ze  środków  europejskich  wg wzoru, który znajduje  się  w  Księdze  Wizualizacji Znaku  PROW  na  lata  2007-2013,  udostępnionego  na  stronie  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju Wsi. Tablica (o wielkości min  70x90 cm)  powinna być umieszczona  przez  Wykonawcę niezwłocznie  po  rozpoczęciu  robót  oraz  wykonana  z materiału,  który  wytrzyma  minimum  5  lat  od  daty  zakończenia inwestycji,

  - inne koszty wynikające z  projektu umowy  oraz zawarte w  opisie przedmiotu zamówienia,

Uwaga:  W  przypadku,  gdy,  zdaniem  wykonawcy  przedstawiony  katalog  kosztów,  nie jest katalogiem zamkniętym do obowiązku Wykonawcy jest uwzględnienie tego w cenie ofertowej.

- Dopuszcza  się  zmianę  podstaw  kosztorysowych  wyceny  pod  warunkiem,  że  zawarty  w  nich  opis robót odpowiada opisowi robót wyszczególnionych w danej pozycji przedmiaru

- Załączony do SIWZ przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny robót.

- Jeżeli  w  opisie  pozycji  kosztorysowych  wystąpiły  nazwy marek w  wycenie  ofertowej  można przyjmować  wyroby równoważne  innych producentów.

- Nie  dopuszcza  się  stosowania tzw.  opustów  (zarówno  do wyliczonych  cen  jednostkowych  jak  również do ogólnej ceny oferty).

- W  przypadku  odstępstw  od  zasad  i  założeń  obliczenia  ceny  oferty  łącznie  z  podatkiem  VAT,  błędów rachunkowych,  nieprawidłowo  naliczonej stawki  VAT,  omyłek rachunkowych, których  nie  można poprawić na podstawie art. 87, ust. 2, pkt. 2 ustawy pzp, zamawiający uzna, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny i taka oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89, ust.1, pkt 6 pzp.

16.2  Kosztorys ofertowy winien zawierać:

- stronę tytułową, która winna zawierać:

-  określenie przedmiotu kosztorysowania (nazwa zadania, obiekt),

-  cenę kosztorysową (łącznie z podatkiem VAT w PLN  - liczbowo i słownie),

-  podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (jako akceptującego kosztorys),

- kalkulacje wg metody uproszczonej

- tabelę elementów scalonych,

- zastosowane stawki i wskaźniki:

-  wielkość kosztów pośrednich, zysku, ewentualnie kosztów zakupu,

-  stawka robocizny,

Jako załącznik do kosztorysu należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę tabelę elementów zgodnie z załącznikiem nr 1a SIWZ.

16.3 Waloryzacja

Zamawiający dopuszcza zmianę wartości zamówienia, jedynie w przypadkach ustawowej zmiany wysokości podatków (VAT, akcyzy, innych) i uzyskania dodatkowych środków na sfinansowanie wzrostu wartości.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych  kryteriów i sposobu oceny ofert.

17.1 Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria:

Cena (z VAT) za całość  zamówienia - 100 %.

17.2  Spośród ofert nie odrzuconych - spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z najniższą ceną.

17.3  Punkty będą przyznane wg następującego wzoru: C = (Cmin : C0 ) x 100, gdzie: C-ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę; Cmin.- najniższa cena zaoferowana w postępowaniu; C0- cena oferty, dla której wynik jest obliczany.

17.4  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych

17.5  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.

17.6  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy pzp.

17.7  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie, faksem.

17.8  O wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w zakresie zgodnym z art. 92 ustawy pzp.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.1  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie  to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 – faksem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane  w inny sposób.

18.2  W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do złożenia u Zamawiającego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

18.3  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- złożono tylko jedną ofertę

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

18.4  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia  ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o  których mowa w art. 93 ust.1.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19.1  Zamawiający będzie żądał od wykonawcy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%, zaoferowanej ceny, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

19.2  Wykonawca zaproponuje formę wniesienia zabezpieczenia:

- w pieniądzu lub poręczeniach bankowych lub  poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym lub gwarancjach bankowych lub  gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Gwarancje powinny być bezwarunkowe.

Na poczet należytego wykonania robót może być zaliczone wadium wraz z odsetkami  wniesione w  pieniądzu .

19.3  Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

19.4  70 % zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, a 30 % zostanie zwrócone w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

19.5  Zabezpieczenie powinno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

19.6  Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

- Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20.1  Załącza się wzór umowy – część II niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od  Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę wg załączonego wzoru.

20.2  Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy

- Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 2 dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT

b) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. Okolicznościami takimi będą: niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu,

c) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

d)  w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

e) zawieszenie robót przez Zamawiającego

f) zmian dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

g) zastąpienia osób, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zostały wskazane w ofercie Wykonawcy – z powodu wystąpienia okoliczności losowych (śmierci, choroby, zmiany pracodawcy ). W takim przypadku Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże osoby o wymaganych kwalifikacjach.

- Zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji zamówienia (wykonania umowy), będą możliwe jedynie w przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Wdrażającej na wydłużenie terminu realizacji projektu.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo- finansowego robót, który będzie stanowił załącznik do umowy, harmonogram powinien uwzględniać dwuletni cykl realizacji inwestycji oraz wykonanie w roku 2010r. co najmniej 50% zakresu  robót.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia.

- Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  rozdziale  przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  siwz  przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechaniu  czynności,  do  której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

4.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

4.2. wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

4.3. odrzuceniu oferty odwołującego.

- Odwołanie  powinno  wskazywać  czynności  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów, określać żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie odwołania.

- odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania zamawiającemu przed upływem  terminu  do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności ,  do  której  jest  on  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  na  które  nie  przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynności albo dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  wykonawców  w  sposób  przewidziany  w ustawie dla tej czynności.

- Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały  przesłane  w  sposób określony  w art.  27  ust.2 ustawy  – faksem,  albo  w  terminie  10  dni – jeżeli  zostały  przesłane  w inny sposób.

- Odwołanie wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi sią w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub siwz na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec  czynności innych niż określonych w pkt. 10 i 11  wnosi się w  terminie  5 dni od  dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

W sprawach dotyczących środków ochrony prawnej mają zastosowanie przepisy art. 180—198g ustawy.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa – Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny.

- Wykaz formularzy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Form. Nr 1- formularz ofertowy,

- Form. Nr 2- oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w  art. 22 ust. 1 ustawy pzp,

- Form. Nr 3- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- Form. Nr 4- doświadczenie wykonawcy.

- Form. Nr 5- potencjał kadrowy

- Form.  Nr 6– sytuacja finansowa

- Form. Nr 7-  podwykonawcy

- Form. Nr 8– akceptacja warunków umowy

Form. Nr 1

Nazwa Wykonawcy:

.............................................................                                                    ..........................................................

.............................................................                                                            (miejscowość i data)

.............................................................

.............................................................

OFERTA  WYKONAWCY

Gmina Ludwin

21-075 Ludwin 51

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I”

opublikowanym w Biuletynie  Zamówień Publicznych Nr…………………….......................……………....  z

dnia………………2010r

- Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę ofertową kosztorysową  (brutto) …………………………………………………………………………..zł

słownie złotych : …………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….

w tym obowiązujący  podatek  VAT (22%)  wynosi:………………………………………

słownie złotych: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

- Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia ............................

- Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres …………….

- Na kompletne zestawy przepompowni ścieków udzielamy gwarancji na okres …………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  (w tym ze wzorem umowy ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki, o których mowa w art.22 ust.1 oraz nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*

- Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom*

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

- Wadium o wartości:  100.000 zł  wnieśliśmy w dniu ................................................................

w formie...............................................................................................................................

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w Art.46, ust.4a i 5 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w SIWZ

w wysokości  .................................. zł

słownie: ...................................................................................................................................

w formie ..................................................................................................................................

przed terminem podpisania umowy.

- Oferta złożona została na ................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .............. do nr  ............... .

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

- Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na str. od .............  do ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym  uczestnikom niniejszego postępowania.

...................................................

(podpis osoby upoważnionej)

* - niepotrzebne skreślić

** - wymienić wszystkie załączniki

Form. Nr  2

............................................

pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I”  oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2 004r. – prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 r. Nr 223; poz.1655 z późn. zm.) dotyczące:

1)  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.......................................... dn. .....................                        …...........................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciel wykonawcy)

Form. Nr 3

pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I” oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie za mówienia publicznego  z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy      z dnia 29  stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223; póz.1655 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę ,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je  nienależycie,  jeżeli  szkoda  ta  została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców,  w stosunku do których  otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,  którzy  po ogłoszeniu upadłości  zawarli układ  zatwierdzony  prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli  układ  nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia, przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści majtkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki  jawne, których  wspólnika  prawomocnie skazano  za  przestępstwo popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę zarobkową,  przestępstwo przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo- akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł  zakaz ubiegania się  o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego  postępowania  lub  posługiwali  się  w  celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

.........................................., dn. .....................              ........................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Form. Nr 4

Pieczęć Wykonawcy

Doświadczenie wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I” na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia:

| Nazwa rodzaj i zakres zamówienia (robót)* | Wartość zamówienia | Termin odebrania zadania przez Zamawiającego | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

*Uwaga  :

prosimy  załączyć  dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( np.: referencje, protokóły odbioru itp.)

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, w celu udowodnienia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

................................., dn. ....................                                .................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela)

Form. Nr5

Pieczęć Wykonawcy

Potencjał  kadrowy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I” na  potwierdzenie spełnienia warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia opisanego przez Zamawiającego, oświadczam, że  zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących  osób:

| L.p. | Imię i nazwisko | Proponowane stanowisko | Kwalifikacje (posiadane uprawnienia) | Doświadczenie zawodowe | Informacja o podstawie dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* - podać podstawę dysponowania, np.; umowa o pracę, zlecenie, zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia itp.

Uwaga: prosimy  załączyć  dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia  innych podmiotów, w celu udowodnienia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

..................................................,dn. ........................               ..................................................................								pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela

Form. Nr 6

pieczęć wykonawcy

Informacja o sytuacji finansowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I” na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania  sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie ww. zamówienia, przedkładam poniższe dane i dokumenty:

1.  Wielkość posiadanych środków …....................................... zł

słownie …..............................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

potwierdzona informacją z banku* …...................................................................................................................

nazwa i adres banku

…...........................................................................................................................................................................

2.  Zdolność kredytowa Wykonawcy  oraz wysokość dostępnego kredytu:  …..............................................zł

słownie…...............................................................................................................................................................

…………………………………………………………......................................……………………………….

potwierdzona informacją z banku* …...................................................................................................................

nazwa i adres banku

…...........................................................................................................................................................................

.............................................                                                        …...........................................................

data,                                                                                    podpis upoważnionego przedstawiciela

*Wymagane jest dołączenie zaświadczenia o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy wystawione przez bank  lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo- kredytową, w których wykonawca posiada rachunek

Jeżeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej  innych podmiotów, w celu udowodnienia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Form. Nr 7

pieczęć wykonawcy

Propozycja zlecenia robót podwykonawcom

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I” oświadczam, że stępujący zakres robót zostanie zrealizowany przez podwykonawców:

| L.p. | Rodzaj/nazwa robót |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

UWAGA!

1.    W kolumnie 2 wpisać zakres i wartość prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców

.................................. dnia ...........................                         ..........................................................

podpis Wykonawcy

Form. Nr 8

pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I” oświadczam, że akceptuję warunki przyszłej umowy na wykonanie w/w zadania.

................................., dn. ....................                                                .................................................................

pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część II:

Wzór umowy

-Wzór –

U M O W A     Nr ............

zawarta w dniu ....................... w ........................................................

pomiędzy  Gminą Ludwin   zwaną dalej  „Zamawiającym”  reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – …................................................

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy

….......................................................

a :

...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................

zwanym dalej  „Wykonawcą ” reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści :

§  1.

- Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie  Zamówień Publicznych Nr………………………. i rozstrzygniętego w Urzędzie Gminy Ludwin Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I”

- Zakres robót do wykonania określony przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej przedstawia się następująco:

Sieć kanalizacyjna rozdzielcza odprowadzająca ścieki socjalno-bytowe z gospodarstw rolnych i siedlisk zlokalizowanych  w miejscowościach: Dratów, Dąbrowa i Dratów- Kolonia.

Sieć kanalizacyjna wykonana będzie z rur PE 100 SDR 11 w zakresie :

PE	160/14,6				mb	1 953.0

PE	125/11,4 			mb	1 452.0

PE	110/10				mb	3 456.0

PE	90/8.2				mb	2 319.0

PE	75 6.8				mb	2 051.0

PE	63 5.8				mb	923.0

PE	63 5.8	(przyłącza)		mb	5 428.0

przepompownia indywidualna		szt.  	226

przepompownia indywidualna spec.             szt.	2

zestawów odpowietrzających 		szt.	4

studzienek technologicznych 		szt.	14

rurociągów grawitacyjnych 160 mm 	mb	1 265.0

§ 2.

- Wykonawca rozpocznie realizację zadania po podpisaniu umowy i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej załączniki wykona w terminie do 31.08.2011, który rozumiany jest jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.

- Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, który stanowi załącznik Nr 3 do umowy.

§ 3.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę  w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy

- Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie:

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane Nr. ......................................................................

- Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 202 upoważnionym przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie sprawował:

mgr inż. Adam Kukiełka, zam. 24-100 Puławy, ul. Leśna 19/51

posiadający uprawnienia budowlane Nr  369/Lb/2001.

- Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego  do wykonywania na budowie obowiązków wynikających z Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) wyszczególnionych w art. 25 i 26 ustawy.

§ 4.

- Jeżeli zakres przedmiotu umowy realizowany będzie  z udziałem Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz zakresu rzeczowego robót i udziału Podwykonawców, stanowiący załącznik do umowy.

- Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania , uchybienia i zaniedbania  Podwykonawców.

§5.

- Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren) budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt :

1) wynająć urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem  i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa,

2) uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót,

3) wykonać i umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną, że inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich wg wzoru, który znajduje się w Księdze Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013, udostępnionego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tablica  powinna być umieszczona przez Wykonawcę niezwłocznie po rozpoczęciu robót oraz wykonana z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych minimum 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadający odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy dokumentacją techniczną.

§ 7.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe za roboty stanowiące przedmiot umowy (brutto) w wysokości: ……….......……………..zł.

słownie złotych :  …………………..................................………………………………………………………...

w tym obowiązujący  podatek  VAT w wysokości: ……………………………………………

słownie złotych: …......................................……………………………………………………………………….

wynikajace z kosztorysu ofertowego (kosztorys wstępny) z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.

- Roboty  uzupełniające lub dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony umowy uzupełniającej, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje wynagrodzenie za wszystkie urządzenia i elementy robót wyszczególnione w dokumentacji technicznej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, dokumentacją i normami technicznymi oraz uwzględnia inne koszty związane wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności:

1) projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją,

2) utrzymania zaplecza budowy,

3) pełnej obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenia obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej,

4) ubezpieczenia budowy przez wykonawcę,

5) naprawy uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi,

6) projektu organizacji ruchu wraz z jego realizacją,

7) zajęcia pasa drogowego lub ograniczenia ruchu,

8) rozbiórki elementów pasa drogowego,

9) odtworzenia elementów pasa drogowego,

10) wycinki i karczowania drzew i krzewów kolidujących z przebiegiem sieci,

11) odszkodowania dla właścicieli gruntów za szkody spowodowane przez wykonawcę, wynikłe przy realizacji robót na terenie budowy,

12) usunięcia kolizji z urządzeniami, drogami, itp. znajdującymi się w obrębie robót,

13) związane z odbiorami wykonanych robót,

14) wykonania dokumentacji podwykonawczej.

- Ceny jednostkowe ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego są niezmienne bez względu na  rzeczywisty poziom kosztów wykonania robót kształtujących się na rynku budowlanym.

- Rozliczenie robót z Wykonawcą kosztorysowe (ryczałtowo- ilościowe) tj. wg:

-   cen jednostkowych przedmiarowych wyliczonych na podstawie kosztorysu ofertowego zał. Nr.1 do umowy,

-    ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami przejściowymi do 90% wartości umownej oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Faktury przejściowe wystawiane będą w terminach miesięcznych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Podstawą do wystawiania faktur przejściowych będzie protokół odbioru elementu robót wraz z kosztorysem powykonawczym podpisany przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego oraz zbiorczy kosztorys powykonawczy uwzględniający całość wykonanych robót.

- Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21 dni od ich złożenia przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 21 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawianej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

- Za dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt. 10 przyjmuje się datę uznania na rachunku Podwykonawcy.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót urządzeń melioracyjnych, w szczególności rurociągów drenarskich.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych użytkowanych w trakcie realizacji robót, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego (np. spycharki).

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji natychmiast po ich wykryciu.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót dodatkowych  niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót powstałej z obowiązków ciążących  na Zamawiającym.

§ 9.

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową odpowiada  Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych i znaków geodezyjnych.

§ 10.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie w wysokości  0,01%  wynagrodzenia określonego w  § 7  ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2) Za zwłoki w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w  §7  ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

3) W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji i rękojmi za wady w wysokości  0,05 %  wynagrodzenia określonego w  § 7  ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia  umownego na usunięcie wad.

4) W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron, kary umowne ustalone w pkt.2 i 3 ulegają podwyższeniu o  50%  licząc od dnia upływu terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

5) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości  5 % wynagrodzenia określonego w  § 7  ust.1.

2. Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1 - 6 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę, placu (terenu) budowy w wysokości  0,01 %  wynagrodzenia określonego w  § 7  ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2) Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie  Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości  5 %  wynagrodzenia określonego w  § 7  ust. 1.

3) Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki umowne w wysokości 10%.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie ust 1 pkt 6 Zamawiajacy winien powiadomić Wykonawcę na piśmie o przyczynie uzasadniającej odstąpienie w terminie 10 dni od daty dowiedzenia się o tej przyczynie.

§ 11.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano- montażowe objęte przedmiotem umowy w wysokości  36 m - cy, a dla przepompowni wraz z wyposażeniem nie krócej niż 5 lat. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu podpisania protokołu odbioru robót.

§ 12.

- Wykonawca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  w wysokości  5 %  wartości wynagrodzenia umownego tj:………………………………………………………….  .

- Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia wykonania umowy wymienioną w pkt.1 w postaci  ………………..........................……………………...

- Zabezpieczenie w pieniądzu będzie gromadzone na koncie: …............................................................. i będzie oprocentowane jak wkład terminowy trzymiesięczny.

- Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego zabezpieczenia nastąpi:

a/ 70% wysokości zabezpieczenia po odbiorze robót w ciągu 30 dni

b/ 30% wysokości zabezpieczenia po upływie okresu rękojmi za wady w ciągu 15 dni.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad  występujących w okresie gwarancji powstałych z jego winy w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy i pokryć koszt naprawy z wniesionego zabezpieczenia.

§ 13.

Zamawiający przy udziale Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości w ciągu 21 dni od pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót i przekazaniu operatu powykonawczego.

§ 14.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,  Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Bankowego.

- Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Inne postanowienia:

Zamawiający nie dopuszcza przelewu wierzytelności przez Wykonawcę z tytułu realizacji niniejszej umowy w trybie art. 509, 519 Kc.

§ 16.

- Wszystkie zmiany do ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez strony i mogą być dokonane w zakresie przewidzianym w ustawie.

- Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian  wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy

1)  Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 2 dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT

b) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy  może przedłużyć  termin realizacji zamówienia. Okolicznościami takimi  będą:  niesprzyjające  warunki  atmosferyczne,  siła  wyższa,  awarie,  katastrofy,  akty wandalizmu,

c) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np.: w przypadku nie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przez właściciela nieruchomości objętej projektem budowlano- wykonawczym, strony dokonują zmian umowy w formie aneksu dokonując jednocześnie stosownej zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę ustaloną w oparciu o tabelę elementów obrazującą koszt  wykonania  przyłącza  itp.)

d) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

e)  zawieszenie robót przez Zamawiającego,

f)  zmian dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

g) zastąpienia osób, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zostały  wskazane w ofercie Wykonawcy – z powodu wystąpienia okoliczności losowych ( śmierci, choroby, zmiany pracodawcy ). W takim przypadku Wykonawca dostarczy pisemne  oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże osoby  o wymaganych kwalifikacjach.

2) Zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji zamówienia (wykonania umowy), będą  możliwe jedynie w przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Wdrażającej na  wydłużenie terminu realizacji projektu.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do  udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego  paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§  17.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2– egz. dla każdej ze stron.

§ 18.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- kosztorys ofertowy i tabela elementów

- oferta Wykonawcy

- harmonogram robót rzeczowo- finansowy,

- dokumentacja techniczna

Zamawiający:                                                                                                   Wykonawca:

Część III:

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1.

PRZEDMIAR ROBÓT

Na:

realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I”

UWAGA:

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych opisanym.

Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykazać,  że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego według obowiązujących wszystkich wykonawców warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach robót.

Wykonawca nie ma obowiązku sporządzania kosztorysu ofertowego zgodnie z podaną w przedmiarze robót podstawą normatywną .

W załączonym przedmiarze został wykreślony dz. 2.1 Przeciski pod Kanałem Wiprz- Krzna poz. 103÷107 z uwagi na wcześniejszą realizację tych robót z oczywistych względów robót tych należy nie  wyceniać.

Przedmiar robót znajduje się  w folderze pod nazwa „Przedmiar robót”

Załącznik Nr 1a.

TABELA ELEMENTÓW

na realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I”

| L.p. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Wartość netto [zł.] | Wartość z VAT [zł.] |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Sieć kanalizacyjna |  |  |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |
| 2 | Roboty montażowe instalacyjne |  |  |
| 3 | Roboty odwodnieniowe |  |  |
| 4 | Studnie technologiczne |  |  |
| 5 | Przeciski |  |  |
| 6 | Sięgacze ciśnieniowe |  |  |
|  | Razem A: |  |  |
| B | Przepompownie indywidualne |  |  |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |
| 2 | Roboty montażowe pompowni |  |  |
| 3 | Roboty elektryczne |  |  |
|  | Razem B: |  |  |
| C | Przepompownie specjalne |  |  |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |
| 2 | Roboty montażowe pompowni |  |  |
| 3 | Roboty elektryczne |  |  |
|  | Razem C: |  |  |
| D | Podczyszczanie odcieku |  |  |
| 1 | Zestaw podczyszczania odcieku |  |  |
|  | Razem D: |  |  |
| E | Przyłącza indywidualne |  |  |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |
| 2 | Roboty montażowe instalacyjne |  |  |
| 3 | Obsługa geodezyjna przyłączy |  |  |
|  | Razem E: |  |  |
| F | Koszty ogólne |  |  |
| 1 | Obsługa geodezyjna sieci |  |  |
| 2 | Tablica informacyjna inwestycji o współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych |  |  |
|  | Razem F: |  |  |
|  | Razem A+B+C+D+E+F: |  |  |

................................., dn. ....................                                                .................................................................

pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik Nr 2

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

n a:

realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I”

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych opisanym.

Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykazać,  że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót znajduje się  w folderze pod nazwą:

„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”

Załącznik Nr 3

DOKUMENTACJA  TECHNICZNA

na:

na realizację operacji pod nazwą: „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów- Kolonia - etap I”

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych opisanym.

Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykazać,  że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

Dokumentacja techniczna znajduje się w folderze pod nazwą:

„Dokumentacja techniczna”