Załącznik Nr 1 do SIWZ

……………………….…………

(miejsce i data sporządzenia)

##### …………………………………

##### (pieczęć wykonawcy)

##### FORMULARZ OFERTOWY

##### W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nazwa zadania:

„Targowisko Ludwin - stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ludwin

Ludwin 51

21-075 Ludwin

woj. lubelskie

Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

- roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wykonane w terminie do 31.07.2013r.,

- udzielam gwarancji na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego,

- akceptuje warunki płatności określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ,

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ (w tym we wzorze umowy) dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ,

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią:  SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

- cena  (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia  zgodnie z kosztorysem ofertowym (przedmiarami robót) i całą dokumentacją przetargową oraz wyspecyfikowanymi warunkami wynosi:

.netto.............................................PLN

(słownie: .................................................................................................... PLN)

plus należny podatek VAT według stawki …….% w wysokości ................... PLN,

co czyni łącznie cenę brutto................. PLN

(słownie złotych......................................................................................... PLN),

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, to jest do dnia ………………,

- nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia,

- deklarujemy wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………

- w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
	i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- stosownie do treści 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759. z późn. zm.) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Oferta złożona została na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……………

do nr ………………. .

- Integralną część ofert stanowią następujące dokumenty:

- ……………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………..

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronie …… do  strony …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

dnia

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

#### Załącznik Nr 2 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E  z art. 22 ust. 1

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Targowisko Ludwin - stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie” oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

dnia

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

Oświadczenie podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

#### Załącznik Nr 3 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E  z art. 24 ust. 1

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Targowisko Ludwin - stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie” oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759. z późn. zm.).

dnia

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

Oświadczenie podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym

#### Załącznik Nr 4 do SIWZ

## W Y K A Z

## WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Targowisko Ludwin - stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie”

oświadczamy, że: w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia: co najmniej:

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie placu utwardzonego z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2,

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze minimum 1000 m3,

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub  kanalizacji sanitarnej o średnicy minimum 250 mm oraz długości minimum 100 m,

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia minimum 10 kV oraz budowie lub przebudowie stacji transformatorowej minimum 10/0,4 kV.

| Zakres zadania | Nazwa zadania | Czas realizacji od - do | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

dnia

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

#### Załącznik Nr 5 do SIWZ

#### WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

#### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA*)

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Targowisko Ludwin - stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie”

zamówienie będzie realizowane przez następujące osoby:

| Imię i Nazwisko | Funkcja pełniona na budowie | Wykształcenie | Posiadane kwalifikacje zawodowe (rodzaj i nr uprawnień oraz data ważności wpisu do izby) | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierownik budowy - branża konstrukcyjno-budowlana |  |  |  |
|  | Kierownik robót - branża drogowa |  |  |  |
|  | Kierownik robót - branża sanitarna |  |  |  |
|  | Kierownik robót - branża elektryczna |  | Także świadectwo kwalifikacyjne D i E powyżej 1 kV. |  |
|  |  |  | Świadectwo kwalifikacyjne (grupa E) powyżej 1 kV, uprawnienia do wykonywania pomiarów. |  |
|  |  |  | Świadectwo kwalifikacyjne (grupa E) powyżej 1 kV. |  |
| *) Jeżeli wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia należących do podwykonawcy Wykonawca, jest zobowiązany do załączenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik Nr 6 do SIWZ) |

dnia

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

#### Załącznik Nr 6 do SIWZ

#### OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Targowisko Ludwin - stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie”, oświadczamy, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

dnia

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

#### Załącznik Nr 7 do SIWZ

ZAKRES  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA, KTÓRY WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ DO  WYKONANIA PODWYKONAWCOM

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Targowisko Ludwin - stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie”, oświadczam, że zamówienie zostanie powierzone Podwykonawcy w zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

dnia

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum ) - wzór

......................................., dnia .................2013 r.

# PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Targowisko Ludwin - stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie

w którym Gmina Ludwin jest Zamawiającym, my niżej podpisani:

1. .................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. ................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

...................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. ...................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. ..................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

.......................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w:  .........................................

(imię i nazwisko)

ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ..................................................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem:

................................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca

.....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

- ......................................................    	.........................................................

(imię i nazwisko)		     (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

- ......................................................    	.........................................................

(imię i nazwisko)		     (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz

Wykonawca

.....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

- ......................................................    	.........................................................

(imię i nazwisko)		     (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

- ......................................................    	.........................................................

(imię i nazwisko)		     (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA nr …….

(projekt)

Umowa zawarta w  dniu  ..........................2013 r.  w Ludwinie pomiędzy

Gminą Ludwin  z siedzibą w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, NIP: 505-012-33-97,

Regon: 431019610, zwaną dalej „ Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Wójta Gminy - Andrzeja Marcina Chabrosa,

przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy – Ireny Jaszcz

a

........................................................................

........................................................................

reprezentowanym przez:

- .....................................

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne pn. „Targowisko Ludwin - stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i w oparciu o art. 39 – 46 ustawy Pzp , strony oświadczają co następuje:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu inwestycji pn. „Targowisko Ludwin - stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie” zgodnie z dokumentacją techniczną tj. projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym, oraz na podstawie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

.

§ 2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień od dnia podpisania umowy, a termin zakończenia robót na dzień 31.07.2013 r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie terenu (frontu) robót w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania umowy

- przekazanie projektów budowlano-wykonawczych najpóźniej w dniu przekazania terenu robót wraz z pozwoleniami na budowę i dziennikiem budowy.

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.

- niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz postanowieniami umowy, zgłoszenie wykonanych robót do odbioru.

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP 
i p. poż.

- Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej o wymiarach i treści uzgodnionej z Zamawiającym.

- Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń 
w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną dokumentację  powykonawczą 
i geodezyjną oraz dokona rejestracji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Wykonawca  zobowiązuje się pełnić funkcję koordynujące w stosunku do  robót realizowanych przez podwykonawców.

- Posiadania w stosunku do użytych materiałów dokumentów  potwierdzających pozwolenie na  ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Bieżącego informowania Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o sposobie 
i terminach  przeprowadzania prób jakościowych na budowie.

- Zawiadamianie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o planowanym wykonaniu robót  zanikających  lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni umożliwiających ich odbiór.

- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób trzecich             oraz ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  składowanie  materiałów i urządzeń na terenie budowy od  zniszczenia, kradzieży i innych przypadków losowych.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

3. Wykonawca bierze odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak: kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacyjnych sieci przesyłowych itp.

( 5

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:

netto:  ............................... (słownie:  ........................................................................);

podatek VAT (23%)  ......................... (słownie: .......................................................);

brutto: ........................  (słownie: ..............................................................................).

( 6

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,  na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz cen jednostkowych i nośników kosztów podanych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy.

- Ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy.

- Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym obejmują wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące nie ujęte w odrębnych pozycjach w przedmiarach robót.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót przedmiotu umowy podpisanego przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego i Wykonawcę.

- Strony uzgodniły, że należność będzie regulowana w formie przelewu w terminie 
do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ..............................................................

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki umowne w wysokości 2% w stosunku rocznym za każdy dzień zwłoki.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją techniczną, jakości określonej 
w obowiązujących przepisach. Zastosowane materiały winny posiadać odpowiednie atesty.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.

( 8

  - Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru inwestorskiego:

### branży konstrukcyjno-budowlanej - ..........
posiadający uprawnienia budowlane ……………………

### branży drogowej - ..........
posiadający uprawnienia budowlane ……………………

### branży sanitarnej - ..........
posiadający uprawnienia budowlane ……………………

### branży elektrycznej - ..........
posiadający uprawnienia budowlane ……………………

2.  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest  :

### kierownik budowy - ..........
posiadający uprawnienia budowlane ……………………

### kierownik robót branży drogowej - ..........
posiadający uprawnienia budowlane ……………………

### kierownik robót branży sanitarnej - ..........
posiadający uprawnienia budowlane ……………………

### kierownik robót branży elektrycznej - ..........
posiadający uprawnienia budowlane ……………………

3. Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759. z późn. zm.)

4. 	Zmiana kierownika budowy (kierownika robót)  wymaga formy pisemnej, przy czym kwalifikacje i doświadczenie nowej osoby muszą spełnić warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

( 9

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót przedmiotu umowy pismem skierowanym do Zamawiającego 
w terminie przewidzianym w § 2 umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania, w szczególności:

    - dziennik budowy,

    - dokumentację powykonawczą – opisaną i skompletowaną,

    - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

    - protokołów technicznych robót ulegających zakryciu,

    - protokołów badań, prób i kontroli,

    - aprobat technicznych, atestów i certyfikatów,

    - karty gwarancyjne zastosowanych urządzeń,

    - deklaracji zgodności z PN,

    - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia pracy komisji odbiorowej w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego,

- Protokół bezusterkowego odbioru robót przedmiotu umowy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia odmawia odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

( 10

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w ( 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

( 11

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia  umownego z ( 5 brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego z ( 5 brutto określonego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 5% wynagrodzenia  ryczałtowego brutto.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (frontu robót) w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego z ( 5 brutto za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia  umownego z ( 5  brutto.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

( 12

- Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie ( 13 ust. 2 b),

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

( 13

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 7 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 14

- Wykonawca w dniu .................. wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie tj.  w kwocie ............... zł (słownie:.......................................................................................................)
 w formie  …………………………………………………………………………………….

- Strony ustalają, że 30% wysokości zabezpieczenia tj. kwota ................ zł stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

( 15

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w następujących sytuacjach:

  - wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - działania siły wyższej,

  - warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne i inne  nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe),

  - wstrzymania robot budowlanych przez uprawniony organ.

- Fakty, o których mowa w pkt. 2, 3, 4 muszą mieć istotny wpływ na termin realizacji oraz być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy 
i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót w formie aneksu do umowy.

Ocena okoliczności mających istotny wpływ na przedłużenie terminu realizacji zamówienia należy wyłącznie do Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności, Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia o określoną liczbę dni.

- Zmiany wynagrodzenia umownego:

W przypadku zmiany zakresu robót, będącego wynikiem zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego. 
W tym celu Wykonawca przedstawi kosztorys powykonawczy.

- Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,

- 2) zmiana osób pełniących funkcję kierownika budowy pod warunkiem posiadania takich samych uprawnień,

- 3) zmiana osób, które będą nadzorować wykonaniem zamówienia pod warunkiem posiadania takich samych uprawnień,

- 4) zmiany nazwy lub adresu wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej – przekształceniem.

§16

- Wykonawca może powierzyć zgodnie z ofertą wykonanie części robót Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759. z późn. zm.)

( 18

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

( 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wzór tablicy informacyjnej dla inwestycji realizowanych w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

|  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x |  |  |  |  |  | x |
|  |  |  | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich |  |  |  |
|  |  |  | Europa inwestująca w obszary wiejskie |  |  |  |
|  |  |  | Operacja, mająca na celu XXXX XX XXXXXXX XXX współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania |  |  |  |
|  |  |  | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |  |  |  |
|  |  |  | Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 |  |  |  |
| x |  |  |  |  |  | x |
|  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Całkowity koszt projektu powyżej 50 000 EURO, a poniżej 500 000 EURO

Wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1974/2006.

Zgodnie z powyższym wymieniony środek promocji powinien posiadać:

  - wymiary min. 70 cm x 90 cm

  - logo PROW 2007-2013 występujące po prawej stronie, (zgodny z formą i kolorystyką opisaną w „Księdze znaku…”

  - logo Unii Europejskiej z lewej, (zgodną z normami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.)

  - opis operacji (zastępujący znaki XXX) w następującym brzmieniu”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja, mająca na celu „XXXX XX XXXXXXX XXX” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ponadto zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej informuję, że  w przypadku zbyt obszernej treści celu projektu istnieje możliwość skracania tej treści, tak aby tytuł celu projektu realizowanego w ramach PROW 2007-2013 był czytelny, jasny, klarowny i jednocześnie zawierał wszystkie niezbędne informacje o projekcie.

Powyższe informacje zajmować muszą, co najmniej 25% powierzchni tablicy.

Kształt i forma tablicy informacyjnej musi spełniać warunki określone w Księdze znaku marki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy